**ACTA DE PROYECTO**

‘’Sistema automatizado de generación de constancias del ICAyCC’’



Colaboradores:

* Fis. Silvia Ivonne San Miguel Rodríguez – Diseño y material audivisual
* Dr. Agustín García – Presupuesto y apoyo al programa.

**Director del Proyecto:** Herrera Hernández Julio Esteban

TABLA DE CONTENIDOS

**Introducción: 1**

Proposito 1

Descripción del proyecto 1

Requisitos 2

**Entregables 2**

**Riesgos principales 3**

**Hitos del proyecto 3**

**Plan general de trabajo 4**

**INTRODUCCIÓN:**

**Propósitos:**

* Generar un sistema el cual sea capaz de producir constancias de forma automatizada y eficiente
* Abarcar la mayor cantidad de problemas al crear una constancia en el instinto
* Ayudar con este programa a la difusión e implementación de cursos/eventos de formas más asequible
* Mejorar la primera versión del programa e implementar nuevas opciones

**Descripción del proyecto:**

Este proyecto ofrece el desarrollo y realización de constancias, diplomas, reconocimientos, entre otros, del ICAyCC. Al dar opciones como el ajuste de elementos de constancias y la generación automática de n cantidad de constancias para cualquier eventos sin importar la magnitud.

El proyecto se dividirá en 3 etapas:

1. MEJORA: En esta etapa se buscará mejorar lo previamente hecho en la primera versión del programa, brindando una interfaz mas amigable y que sea capaz de entender cualquiera que lo utilice
2. ACTUALIZACION: En esta etapa se implementará la opción de constancia por eventos y ajustes a las constancias.
3. PRUEBAS y ANALISIS

|  |
| --- |
| **Requisitos** |
| * Los avances deberán de una vez cada semana ya sea de forma virtual o fisica * La entrega de cada etapa deberá de ser cada mes * Acceso a equipo de cómputo, servidores y material multimedia |

**ENTREGABLES:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Núm. | Nombre de entregable | Formato | Propiedades |
| 1 | 1° Avance de etapa 1 | Presencial/Línea | Menú, interfaz de eventos y de cursos |
| 2 | Entrega de etapa 1 | Presencial/Línea | Presentación de la mejora de la versión 1 |
| 3 | 1° Avance de etapa 2 | Presencial/Línea | Implementación de la opción de previsualización de eventos parte 1 |
| 4 | 2° Avance de etapa 2 | Presencial/Línea | Implementación de la opción de previsualización de eventos parte 2 |
| 5 | 3° Avance de etapa 2 | Línea | Implementación de las constancias de cursos parte 1:  Previsualización |
| 6 | 1° Avance de etapa 2 | Línea | Implementación de las constancias de cursos parte 2:  Generación |
| 7 | Entrega de etapa 2 | Línea | Presentación de la Etapa 2 |
| 8 | Pruebas 1 | Línea | Pruebas de la etapa 1 |
| 9 | Pruebas 2 | Línea | Pruebas de la etapa 2 |
| 10 | Análisis del programa para implementación de algo nuevo o algún cambio | Línea | Observar en base a las pruebas y a la conclusión de la presentación de las etapas que cosas se implanta o se cambian |
| 11 | Lapso de Implementación en caso de ser requerida | Línea | Añadir o no lo que se concluyó en el análisis |
| 12 | Entrega del programa | Línea |  |

|  |
| --- |
| **Riesgos Principales:** |
| 1. Problemas económicos 2. Problemas de tiempo y comunicación 3. Huelga laboral 4. Problemas técnicos |

**Hitos del proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hitos | Fecha de Vencimiento |
| 1. 1° Avance de etapa 1 | 26/09/2023 |
| 1. Entrega de la etapa 1 | 26/09/2023 |
| 1. 1° Avance de etapa 2 | 06/10/2023 |
| 1. 2° Avance de etapa 2 | 16/10/2023 |
| 1. 3° Avance de etapa 2 | 26/10/2023 |
| 1. 4° Avance de etapa 2 | 5/11/2023 |
| 1. Entrega de etapa 2 | 5/11/2023 |
| 1. Pruebas de la etapa 1 | 7/11/2023 |
| 1. Pruebas de la etapa 2 | 9/11/2023 |
| 1. Análisis del programa para implementación de algo nuevo o algún cambio | 12/11/2023 |
| 1. Lapso de Implementación en caso de ser requerida | 19/11/2023 |
| 1. Entrega final del programa | 1/12/2023 |

**Plan de trabajo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Actividad** | **Semana** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | 1° Avance de etapa 1 |
|  | Entrega de etapa 1 |
|  | 1° Avance de etapa 2 |
|  | 2° Avance de etapa 2 |
| **2** | 3° Avance de etapa 2 |
|  | 4° Avance de etapa 2 |
|  | Entrega de etapa 2 |
|  | Pruebas 1 |
|  | Pruebas 2 |
| **3** | Análisis del programa para implementación de algo nuevo o algún cambio |
|  | Lapso de Implementación en caso de ser requerida |
| **FINAL** | Entrega del programa |